Dependency Follow-up Assistant

אפיון ראשוני — שלב הגילוי

Discovery

שלב 1 — הגדרת הבעיה

מה הבעיה?

בניהול פרויקטים, ההתקדמות תלויה לעיתים בפעולות שגורמים אחרים צריכים לבצע או בתוצאות שמנהל הפרויקט ממתין לקבל — למשל, קבלת אישור או מסמך נדרש, קבלת חוזה חתום, קבלת תשובה או השלמת פעולה.

האתגר הוא לעקוב אחר הנושאים האלה לאורך זמן על בסיס מידע שמגיע בעדכונים ובהתכתבויות, ולהבחין בין דיווח כללי על טיפול לבין מידע קונקרטי על מה שנעשה, מה הובטח ומה עדיין חסר. גם כאשר נראה שהנושא מתקדם, לא תמיד יש מידע שמאפשר להעריך אם הפעולות המדווחות אכן מקדמות את התוצאה.

הקושי מתחדד בעומס מידע, בניהול כמה פרויקטים במקביל ובתקופות לחץ. כאשר הפער בין הטיפול המדווח לבין התוצאה הנדרשת מתגלה באיחור, מרחב הפעולה מצטמצם והעיכוב עלול להשפיע על חלקים נוספים בפרויקט.

דוגמה מהניסיון המקצועי — הביאנלה בוונציה

לקראת הבאת פסלונים (מרשות העתיקות) לתערוכה בביתן הישראלי בביאנלה בוונציה, נדרש מסמך חסינות מהחרמה. במשך כשלושה חודשים נמסר שהנושא בטיפול, אך בפועל הטיפול על ידי משרד החוץ התנהל מול רשות המסים האיטלקית במקום מול הגורם הממשלתי המתאים להנפקת המסמך. הטעות התגלתה ימים ספורים לפני הטיסה.

המקרה ממחיש את הפער בין דיווח על טיפול לבין קבלת התוצאה הנדרשת. גם הגורם המקצועי שסייע בטיפול לא הכיר את מסלול הטיפול הנכון. המערכת אינה יכולה לדעת לבדה מהו הגורם המוסמך אם המידע הזה אינו ידוע או זמין; היא כן יכולה להראות שהתוצאה טרם התקבלה, לציין מה ידוע על הפעולות שנעשו ולהבליט את הקרבה למועד שבו התוצאה נדרשת.

מי חווה את הבעיה?

מנהלי ומנהלות פרויקטים בתחומים שונים, שנדרשים לעקוב אחר פעולות או תוצאות שממתינות לביצוע או לקבלה מגורמים אחרים.

הבעיה משמעותית במיוחד בפרויקטים גדולים ומורכבים, שבהם יש עומס מידע והחלטות; בתקופות לחץ, כגון לקראת אבני דרך ומועדי מסירה; ובניהול כמה פרויקטים במקביל.

למה כדאי לפתור את הבעיה?

כאשר נושא חשוב אינו מתקדם לתוצאה הנדרשת, או כאשר מגלים את הפער מאוחר מדי, עלולות להיות לכך השלכות על לוחות הזמנים, עלויות, תיאומים ועבודתם של גורמים נוספים. נוסף על כך, מנהל הפרויקט משקיע זמן באיסוף מידע ממקורות שונים, במעקב אחר התחייבויות ובבדיקה חוזרת של מצב הנושאים.

הערך שאני רוצה לבדוק הוא האם כלי מבוסס בינה מלאכותית, בשילוב כללי מעקב וחישוב מפורשים, יכול לצמצם עבודת מעקב ידנית, להפחית את הסיכוי שמידע או התחייבות ייפלו בין הכיסאות, ולעזור לזהות מוקדם יותר פערים ונושאים שדורשים תשומת לב. זהו ערך צפוי שדורש בדיקה, ולא תוצאה שכבר הוכחה.

הרציונל המוצרי — איזה ערך אני רוצה לבדוק משילוב בינה מלאכותית?

1. עיבוד שרשור מורכב לתמונת מצב ברורה: ניתוח השרשור שהמשתמש מזין כמכלול, וחילוץ מה ידוע, מה עדיין לא הוכח ביחס לתוצאה הנדרשת, ואיזה מידע חסר או אינו ברור. המטרה היא לצמצם את הצורך לקרוא, לחבר ולפרש ידנית פרטים שמופיעים בהודעות שונות.

2. נקודת מבט שיטתית נוספת: ניהול פרויקטים כרוך בעבודה עם אנשים, יחסי אמון, פערי ידע וסדרי עדיפויות שונים. נושא שולי בעיני גורם אחד עשוי להיות קריטי לפרויקט אחר. המערכת אמורה לבחון את המצב לפי המידע, ההתחייבויות, הראיות והמועדים, ולא לפי מידת החשיבות שהדובר מייחס לנושא. זו אינה טענה שמערכת בינה מלאכותית אובייקטיבית.

3. זיהוי דחיפות ותעדוף תשומת הלב: בליבת ה-MVP נבדוק תחילה חישוב עקבי של הזמן שנותר עד המועד וסימון מדורג בממשק. הערכת השלכות על משימות אחרות אינה חלק מההיקף המצומצם.

4. הרחבת נקודת המבט: כיוון עתידי אפשרי הוא לזהות מה באמת חסום, מה אפשר לקדם במקביל ואילו חלופות כדאי לבחון, במקום להניח שההמתנה לפתרון מסוים היא האפשרות היחידה. יכולת זו אינה חלק מחייב בליבת הגרסה הראשונה.

היכולות האלה אינן מוצגות כחידוש טכנולוגי ייחודי או כהוכחה שהמערכת עדיפה על הכלים הקיימים. הן השערות לגבי הערך שהפתרון עשוי לספק, ושאותן צריך לבדוק.

איך נראית תוצאה טובה?

פתרון טוב מציג למנהל הפרויקט רשימת נושאים במעקב, את המועד שבו נדרשת התוצאה ואת הסימון המדורג לפי הזמן שנותר או איחור. כאשר המשתמש מזין שרשור התכתבות, המערכת עוזרת להבין מה ידוע או דווח, מה עדיין לא הוכח מתוך השרשור ביחס לתוצאה שהפרויקט צריך, ואיזה מידע חסר או לא ברור.

הניתוח יתבסס על מידע מתוך השרשור ויציג ציטוטים תומכים לממצאים מרכזיים. המערכת לא תקבע מה קרה בעולם האמיתי מעבר למידע שנמסר, לא תשווה אוטומטית בין עדכונים שנשמרו בזמנים שונים, ולא תחליט במקום המשתמש מה לעשות. טיוטת הודעת בירור היא הרחבה אפשרית ואינה חלק מה-MVP.

הנחות שטרם אומתו

| היקף הבעיה, תדירותה והעלות שהיא גורמת למנהלי פרויקטים עדיין דורשים אימות. | • |
| --- | --- |
| לא הוכח שהכלים הקיימים אינם נותנים מענה מספק. יש לבדוק אותם מול תרחיש מעשי, ולא להסיק על חולשותיהם מתיאור כללי בלבד. | • |
| תרחישים סינתטיים יאפשרו לבדוק את התנהגות המערכת, אך אינם מוכיחים לבדם ערך עסקי בעולם האמיתי. | • |

שלב 2 — הגדרת המשתמש והתוצאה הרצויה

הבנת המשתמש

מי המשתמש?

מנהל או מנהלת פרויקטים בתחומים שונים, שנדרשים לעקוב אחר פעולות או תוצאות שממתינות לביצוע או לקבלה מגורמים אחרים. המשתמש אינו חייב להיות מומחה טכנולוגי.

תחום הבדיקה הראשוני יהיה הפקות של תערוכות גדולות, מורכבות ובינלאומיות, בזכות הניסיון המקצועי שלי והיכולת להעריך את איכות התוצאות. המוצר עצמו מיועד לתחומים שונים ואינו מוגבל לעולם התערוכות.

מה המשתמש מנסה לעשות?

לקבל תמונת מצב אמינה ועדכנית של הנושאים שממתינים לפעולה של גורמים אחרים, לזהות מה דורש בירור או התערבות ולהחליט היכן להשקיע את תשומת הלב — בלי לשחזר ידנית את המידע מכל העדכונים והכלים הקיימים.

מה מקשה עליו כיום?

כיום, המעקב עשוי להתבצע באמצעות שילוב של רשימות משימות ותזכורות ביומן, טבלאות מעקב ותוכנות לניהול פרויקטים. עצם השימוש בכמה כלים אינו בהכרח בעיה; ההנחה שצריך לבדוק היא שהמידע המצטבר אינו תמיד מאפשר לזהות בקלות ובזמן את הפער בין הטיפול המדווח לבין התוצאה שהפרויקט צריך.

| מידע על התחייבויות, מועדים ושינויים עשוי להופיע בהודעות ובעדכונים שונים, ולא תמיד להיות מרוכז בתמונת מצב אחת. | • |
| --- | --- |
| עדכון כללי עשוי להיות נכון, אך לא לספק מידע שמאפשר להבין מה נעשה ומה עדיין חסר. | • |
| בעומס מידע ובלחץ זמנים, קל לפספס שינוי משמעותי או לא לחבר בין עדכון חדש להתחייבות קודמת. | • |
| הגורם האחר עשוי לפעול לפי סדרי עדיפויות שונים, שאינם בהכרח משקפים את הדחיפות של התוצאה עבור הפרויקט. | • |
| כשנושא מסוים מעכב התקדמות, לא תמיד ברור מתוך המידע הזמין מה אפשר לקדם במקביל. זהו כיוון אפשרי להמשך, ולא דרישה מרכזית לגרסה הראשונה. | • |

הגדרת התוצאה הרצויה

איזו תוצאה המשתמש רוצה להשיג?

המשתמש רוצה לצמצם את עבודת המעקב הידנית ולדעת מה דורש את תשומת לבו. בגרסה הראשונה הממשק יתמקד בשמירת המועד שבו הפרויקט צריך לקבל את התוצאה, בחישוב הזמן שנותר או האיחור, בהצגת סימון מדורג ובהיסטוריית עדכונים פשוטה לפי תאריך. נוסף על כך, ה-AI ינתח שרשור שהוזן כמכלול ויציג מה ידוע, מה עדיין לא הוכח ומה חסר, תוך ביסוס המסקנות בציטוטים מתוך השרשור.

איך המשתמש אמור להרגיש?

המשתמש אמור להרגיש שיש לו תמונת מצב מסודרת וברורה יותר, שהוא יכול להיעזר במערכת כדי לשמור על רצף ולעדכן את המעקב, ולבחור היכן נדרשת תשומת הלב שלו. המערכת אינה אמורה ליצור ביטחון שווא או להציף אותו בהתרעות שאינן מועילות.

מה משתנה בתהליך העבודה?

| אחרי — התוצאה הרצויה | לפני השימוש |
| --- | --- |
| שכבת מעקב מרוכזת שמציגה את המידע הידוע על כל נושא; היא אינה מחליפה את כלי העבודה הקיימים. | איסוף ועדכון מידע מכמה כלים וממקורות |
| רשימת עדכונים פשוטה ומתוארכת לכל נושא; אין ניתוח אוטומטי של שינוי הסטטוס בין רשומות היסטוריה נפרדות. | השוואה ידנית בין עדכונים והתחייבויות קודמות |
| ניתוח שרשור שהוזן כמכלול: מה ידוע, מה עדיין לא הוכח ביחס לתוצאה הנדרשת, ומה חסר או אינו ברור, עם ציטוטים תומכים. | צורך לפרש בעצמך עדכון כללי ביחס לתוצאה הנדרשת |
| חישוב הזמן שנותר עד המועד שבו הפרויקט צריך לקבל את התוצאה והצגת סימון מדורג בממשק. | בדיקה ידנית של מועדים ביחס לצורך בפרויקט |
| סימון מועד מתקרב או איחור לפי כללי זמן פשוטים, בלי חישוב מורכב של השלכות על הפרויקט. | גילוי מאוחר של פער או צורך בבירור |
| תצוגה ברורה של המועד, הסימון, תוצאת ניתוח השרשור וקישור פשוט לאבן דרך אם הוגדר. טיוטת הודעת בירור אינה בליבת ה-MVP. | ניסוח עצמאי של כל הודעת המשך |

סיפור משתמש

סיפור המשתמש כמנהל או מנהלת פרויקטים שמנהלים פרויקטים מורכבים או מספר פרויקטים במקביל, אני רוצה לעקוב אחר נושאים שממתינים לפעולה של גורמים אחרים ולהבין את מצבם, את המועדים הרלוונטיים ואת הצורך בהתערבות, כדי לזהות בזמן פערים וסיכונים ולצמצם את עבודת המעקב הידנית.

שלב 3 — הגדרת המוצר הראשוני MVP

העיקרון המנחה הוא לבנות את הדבר הקטן ביותר שמוכיח את הרעיון: אפליקציה עובדת מקצה לקצה עם זרימת משתמש אחת מלאה, ממשק בסיסי ושמירת מידע. אין כוונה לבנות מערכת ניהול פרויקטים מלאה.

הבחנה בין אבטיפוס הקורס למוצר העתידי

באבטיפוס הקורס, המשתמש יזין או ידביק התכתבויות ועדכונים ידנית. כך נוכל לבדוק את לוגיקת הניתוח והמעקב ואת איכות המסקנות. במוצר העתידי, הכיוון הוא לצמצם את עבודת ההזנה באמצעות אינטגרציה לכלי העבודה הקיימים. חשוב להדגיש: הדמו יכול להוכיח את לוגיקת הניתוח והמעקב, אך לא לבדו את החיסכון בזמן שיתאפשר מאיסוף אוטומטי של מידע.

היקף מוצע לאבטיפוס: כמה נושאים במעקב בתוך תרחיש פרויקט אחד, עם אפשרות להוסיף עדכונים לאורך זמן. אין צורך בשלב הראשון בהיררכיה מלאה של כמה פרויקטים או במיפוי אוטומטי שלהם.

הכרחי לגרסה הראשונה

ליבת ה-MVP היא מועדים וסימונים מדורגים בממשק, רשימת עדכונים פשוטה ומתוארכת לכל נושא, קישור פשוט לאבן דרך או למשימה וסימון איחור. רכיב ה-AI ינתח את שרשור ההתכתבות שהוזן כמכלול ויציג מה ידוע, מה עדיין לא הוכח ומה חסר, עם ציטוטים תומכים. הוא לא ישווה אוטומטית בין מצב הנושא בשרשורים שונים או בין רשומות היסטוריה נפרדות.

א. קליטת מידע ועדכונים

| יצירת נושא חדש במעקב, כולל הגדרת התוצאה שהמשתמש צריך והמועד שבו היא נדרשת בפרויקט. | • |
| --- | --- |
| הדבקת שרשור הודעות או הזנת עדכון ידני לנושא קיים. | • |
| אפשרות לתעד סיכום ידני של מידע שהתקבל בטלפון, בוואטסאפ או בערוץ אחר; יש לסמן שזהו סיכום שהמשתמש הזין ולא ציטוט ישיר. | • |
| הבדיקות יתבססו על תרחישים סינתטיים, מציאותיים אך בדיוניים. | • |

ב. ניתוח שרשור התכתבות באמצעות בינה מלאכותית

| ה-AI ינתח את שרשור ההתכתבות שהמשתמש הזין כמכלול, ביחס לתוצאה שהפרויקט צריך לקבל עד המועד שהוגדר. | • |
| --- | --- |
| מה ידוע: סיכום מבוסס השרשור של פעולות שדווחו, התחייבויות, מסמכים ותוצאות שהוזכרו. | • |
| מה עדיין לא הוכח: מה מתוך התוצאה הנדרשת לא קיבל ביסוס בשרשור; ומה חסר או אינו ברור כדי להבין את מצב הנושא. | • |
| ציטוטים תומכים מתוך השרשור למסקנות המרכזיות, תוך הבחנה בין מידע מפורש לבין הסקה. | • |
| ה-AI לא ישווה אוטומטית בין המצב בשרשור החדש לבין סטטוס או שרשור שנשמרו קודם במערכת, ולא יציג מסקנות שאינן נתמכות במידע שהוזן כעובדות. | • |

ג. שמירת מצב והיסטוריה

| שמירת כמה נושאים במעקב ועדכונים נפרדים לכל נושא. | • |
| --- | --- |
| שמירת כל עדכון או שרשור כרשומה נפרדת ומתוארכת, בלי לדרוס רשומות קודמות. | • |
| ניתוח השרשור שהוזן כמכלול מותר; ניתוח אוטומטי של השינוי במצב הנושא בין רשומות היסטוריה נפרדות אינו חלק מה-MVP. | • |
| תיקון ידני של פרטי ניתוח ה-AI אינו תנאי לליבת ה-MVP; אפשר לבחון אותו לאחר שיושלמו הזרימה והבדיקות הבסיסיות. | • |

ד. מעקב אחר מועדים והתרעות

| המועד התפעולי היחיד ב-MVP הוא התאריך שבו הפרויקט צריך לקבל את התוצאה. תאריכים או התחייבויות המוזכרים בשרשור יכולים להופיע בסיכום ה-AI, אך אינם מועד נוסף לצורך חישוב ההתרעות. | • |
| --- | --- |
| הקוד ישמור את המועד שבו הפרויקט צריך לקבל את התוצאה ויחשב את הזמן שנותר או אם המועד כבר חלף. | • |
| ליבת המימוש היא סימון מדורג בממשק לפי הזמן שנותר או האיחור; אין חישוב מורכב של השלכות על הפרויקט. | • |
| ההתרעות יתבססו על כללי זמן פשוטים. ניתוח ה-AI יסייע להבין את תוכן השרשור, אך לא יקבע בעצמו את צבע ההתרעה או יחליף את חישובי הקוד. | • |
| ספי ההתרעה (למשל חמישה ימים, יומיים, יום אחד, היום ואחרי מועד היעד) הם נקודת פתיחה לבדיקה ולא כללים סופיים. | • |
| היעדר אזכור בשרשור אינו הוכחה שהתוצאה לא הושגה, והודעה חדשה אינה בהכרח הוכחה שהתוצאה הושגה. אין להסיק מעבר למידע שהוזן. | • |

ה. קישור בין נושא פתוח למשימה או לאבן דרך

המשתמש יוכל להוסיף שדה פשוט שמקשר את הנושא לאבן דרך או למשימה בפרויקט. המערכת תציג אם המועד שבו הפרויקט צריך את התוצאה חלף והנושא עדיין מסומן כפתוח. אין צורך שהמערכת תציע קשרים אוטומטית או תחשב את ההשלכות על משימות אחרות.

הגרסה הראשונה לא תמפה אוטונומית את הפרויקט ולא תחשב השלכות מורכבות על לוח הזמנים הכולל.

ו. פלט וממשק בסיסי

| רשימת נושאים במעקב עם מועד היעד — מועד קבלת התוצאה הנדרשת — וסימון מדורג לפי הזמן שנותר או איחור. | • |
| --- | --- |
| מסך פרטי נושא עם התוצאה הנדרשת, מועד היעד, שדה פשוט לקישור לאבן דרך או למשימה, היסטוריית עדכונים לפי תאריך ותוצאת ניתוח השרשור. | • |
| הזנת התוצאה הנדרשת והמועד, והדבקת שרשור התכתבות. ה-AI מנתח את השרשור כמכלול ומציג מה ידוע, מה עדיין לא הוכח ומה חסר, עם ציטוטים תומכים. | • |
| הצגת המועד והסימון המדורג לצד תוצאת ניתוח השרשור. טיוטת הודעת בירור ושליחה אוטומטית אינן בליבת ה-MVP. | • |

ז. חלוקת התפקידים בין בינה מלאכותית לקוד

| תפקיד באבטיפוס | רכיב |
| --- | --- |
| ניתוח שרשור ההתכתבות שהוזן כמכלול; סיכום מה ידוע, מה עדיין לא הוכח ומה חסר; הצגת ציטוטים תומכים והבחנה בין מידע מפורש להסקה. אין השוואה אוטומטית לסטטוסים שנשמרו בעבר. | בינה מלאכותית |
| שמירת נושאים והיסטוריית עדכונים לפי תאריך; שמירת מועד היעד; חישוב הזמן שנותר או איחור; הפעלת סימונים מדורגים; סימון איחור; שמירת שדה אבן הדרך. ללא חישוב השלכות מורכב. | קוד וכללים מפורשים |
| הגדרת התוצאה הנדרשת ומועד היעד; הדבקת שרשור התכתבות והוספת עדכונים; הגדרת קישור לאבן דרך לפי הצורך; בדיקת תוצאת ניתוח ה-AI ובחירת הפעולה הבאה. | המשתמש |

החלוקה הזאת חשובה גם לאמינות: חישוב הזמן שנותר, בדיקת איחור והפעלת כללי הסימון יבוצעו בקוד. ה-AI יתמקד בארגון ובפירוש המידע מתוך השרשור שהוזן, תוך הצגת בסיס לממצאים ואי-ודאות כאשר המידע אינו מספיק.

מועיל, אך אינו הכרחי לגרסה הראשונה

| חיבור אוטומטי למייל, לוואטסאפ או לכלי תקשורת אחרים וקליטה אוטומטית של עדכונים. | • |
| --- | --- |
| התראות חיצוניות או תהליכים שרצים ברקע גם כשהמשתמש אינו פותח את האפליקציה. | • |
| התאמה אישית של ספי הזמן וכללי ההתראות. | • |
| ייבוא לוח זמנים מתוכנת ניהול פרויקטים ותצוגות חזותיות מתקדמות. | • |
| מעקב על פני כמה פרויקטים מלאים, ולא רק כמה נושאים בתוך תרחיש פרויקט אחד. | • |
| טיוטת הודעת בירור; ניתוח אוטומטי של השינוי במצב הנושא בין שרשורים או רשומות היסטוריה נפרדות; והצעות לפעולות שאפשר לקדם במקביל — הרחבות אפשריות לאחר הוכחת ליבת המועדים, ההתרעות וניתוח השרשור. | • |

מחוץ לגרסה הראשונה

הרחבות של המוצר הנוכחי שאינן נכללות בגרסה הראשונה

| מערכת ניהול פרויקטים מלאה שמחליפה כלים קיימים. | • |
| --- | --- |
| מיפוי אוטונומי של כל המשימות והקשרים בפרויקט או חישוב מלא של השפעות על לוח הזמנים הכולל. | • |
| שליחת הודעות אוטומטית או ביצוע פעולות בפרויקט ללא אישור אנושי. | • |
| סוכן שמקבל החלטות באופן עצמאי. | • |
| התאמות מקצועיות או ידע מובנה לענף ספציפי. | • |
| מערכת מקיפה לתכנון חלופות ולקבלת החלטות בתנאי אי־ודאות. | • |

כיוונים אחרים שנבחנו אך אינם ליבת הפרויקט הנוכחי

נבחנו גם כלי שמחלץ מתוך התכתבויות ״מה בעצם סוכם?״, הפקת סטטוס ותדריך בוקר, ניתוח השפעה של שינוי, עוזר כללי לניהול פרויקטים ומערכת כוללת לניהול ספקים, חוזים, חשבוניות ותשלומים. אלה כיוונים שנשמרים בתיעוד, אך אינם חלק מליבת הגרסה הראשונה ואינם מיועדים למימוש במסגרת הפרויקט הנוכחי.

תוכנית לבדיקת היתכנות ולאימות האבטיפוס

המטרה היא לא לבנות את כל המערכת לפני עיצוב הממשק. בדיקת ההיתכנות הראשונה תהיה ממוקדת: לשמור מועד אחד ולהציג אותו בצבע לפי הזמן שנותר או לפי איחור. נבצע אותה במקביל לשרטוט הראשוני; היא לא תחליף את שלב עיצוב חוויית המשתמש והממשק.

רצף העבודה — בדיקת היתכנות אינה בניית המערכת לפני העיצוב

לא נבנה את האפליקציה כולה לפני שלב העיצוב. נשרטט זרימת משתמש וסקיצה בסיסית של המסכים, ובמקביל נבצע ניסוי טכני קטן לשמירת מועד יחיד ולהצגת סימון צבעוני לפי הזמן שנותר. לאחר הניסוי והסקיצה נמשיך לעיצוב UX/UI ב-Stitch, לתכנון הטכני ולבניית המערכת בהדרגה.

שער 1 — בדיקת היתכנות קטנה

בדיקת ההיתכנות הראשונה תבדוק תרחיש טכני קטן: לשמור מועד יחיד ולהציג אותו בצבע לפי הזמן שנותר או לפי איחור. נבדוק שהמועד נשמר ושכללי החישוב והצבע עובדים עבור כמה מועדים לדוגמה. הבדיקה תתקיים במקביל לשרטוט זרימת המשתמש; אין צורך באפליקציה מלאה, בקליטת כמה עדכונים, בניתוח AI או בדשבורד גמור בשלב הזה.

תנאי להמשך: המועד נשמר באופן אמין, חישוב הזמן נכון, והסימון המוצג מתאים למצבים שנבדקו — מועד רחוק, מועד מתקרב, היום שבו נדרש המועד ומועד שכבר חלף.

שער 2 — בדיקות איכות ושיפור ממוקד

נריץ תרחישים סינתטיים עם תוצאה צפויה מראש. נבדוק שהמועד נשמר, שחישובי הזמן והסימון המדורג נכונים, שהעדכונים נשמרים לפי תאריך ושאפשר לקשר נושא לאבן דרך ולסמן איחור. נבדוק גם את רכיב ה-AI: האם הוא מציג באופן מדויק את מה שידוע מתוך השרשור, מה עדיין לא הוכח ומה חסר, והאם המסקנות נתמכות בציטוטים. נבדוק הימנעות מהמצאת פרטים ומהתרעות שאינן תואמות לכללים.

שער 3 — החלטה אם להמשיך, לצמצם או לשנות כיוון

לאחר בדיקת ההיתכנות וסבב שיפור, נבחן אם המועדים וההתרעות פועלים באופן אמין וברור, ואם ניתוח ה-AI של שרשור ההתכתבות מספק תמונת מצב מבוססת ושימושית. אם שמירת המועד, חישוב הזמן או הסימון אינם עובדים בעקביות, נתקן אותם לפני שנוסיף מסכים. אם ניתוח ה-AI אינו מבוסס דיו, נצמצם את הפלט או נשפר את אופן הניתוח לפני שנרחיב את המערכת.

תרחישים ראשוניים לבדיקה

| שרשור הכולל ניסוחים כלליים כמו ״בטיפול״ לצד פרטים נוספים: להציג מה ידוע ומה חסר, עם ציטוטים תומכים. | • |  |
| --- | --- | --- |
| שרשור שבו דווחה פעולה, אך אין בו ביסוס לכך שהתוצאה הנדרשת הושגה. | • |  |
| שרשור שבו מופיעות אמירות שאינן מתיישבות לכאורה: להציג את הציטוטים ואת אי-הבהירות בלי להכריע מי צודק. | • |  |
| מועד יעד שנמצא רחוק, מתקרב, חל היום או כבר חלף — לבדיקת הסימון המדורג. | • |  |
| שמירת רשימת עדכונים לפי תאריך, בלי לדרוס עדכונים קודמים ובלי ניתוח אוטומטי של שינוי הסטטוס בין הרשומות. | • |  |
| קישור פשוט של נושא לאבן דרך או למשימה, וסימון איחור כאשר מועד היעד חלף והנושא עדיין פתוח. | • |  |
| כמה נושאים עם מועדי יעד שונים, כדי לוודא שכל אחד מקבל סימון נכון לפי המועד שלו. | • |  |
| נושא שעדיין פתוח אך מועד היעד שלו רחוק — כדי לוודא שהמערכת אינה מסמנת איחור לפני שהמועד חלף. | • |  |